Приложение № 2

к Положению «О конкурсе лучших муниципальных

практик и инициатив социально-экономического

развития на территориях присутствия

Госкорпорации «Росатом» в 2023 году»

**Паспорт практики**

1. Наименование практики

|  |
| --- |
| Инициативный проект «Устройство комплексной физкультурно-досуговой площадки для детей и взрослых» |

2. Наименование территории, на которой данная практика была реализована

|  |
| --- |
| Муниципальное образование «город Снежинск» |

3. Предпосылки реализации

*Описание проблемной ситуации или потребности в развитии, послужившей причиной внедрения практики (не более 0,5 страницы)*

|  |
| --- |
| Создание площадки снимет проблему досуга для жителей коттеджной застройки, так как в районе ИЖС технически невозможно разместить игровое и спортивное оборудование.Ввиду отсутствия парка в активно застраивающемся жилом поселке 2 – благоустройство данной территории может служить центром притяжения жителей.Тем более установлен новый хоккейный корт и рядом расположен участок с существующим асфальтобетонным покрытием.Периметр территории освещен светодиодными светильниками в рамках программы энергосбережения.Удаленность от жилых домов позволит избежать жалоб на шум.Возможность проведения массовых мероприятий.Создание условий для проведения праздников, тренировок и т.д. для образовательных и культурных учреждений микрорайона.  |

4. Сроки реализации практики

|  |
| --- |
| 2022 год |

5. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение до внедрения практики *(не более 0,5 страницы)*

|  |
| --- |
| Анализ не проводился |

6. Цель и задачи практики

|  |
| --- |
| Цель проекта: расширение игрового пространства для большего количества семей с детьми и улучшение городской инфраструктуры, и вовлечение жителей города в инициативные проекты любого направления.Задачи:- создать условия для организации физкультурного и игрового досуга детей и взрослых; - организовать места массового отдыха населения; - приобщить семьи с детьми к здоровому образу жизни; - расширить игровое пространство; - уменьшение числа правонарушений среди подрастающего поколения; - повысить двигательную активность, сплотить семью; - зпознакомить жителей округа; - показать положительный пример вовлечения жителей города в инициативные проекты любого направления. |

7. Возможности, которые позволили реализовать практику

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание возможности |
| 1. | Наличие нового хоккейного корта, выигранного при общегородском голосовании в 2022 году |
| 2. | Наличие пространства для проведения мероприятий, с учетом существующего асфальтобетонного покрытия |
| 3. | Нахождение рядом МБУ КО Клуба“Дружба”, спортклуба Федерации кикбоксинга, двух детских садов, школы для детей с ОВЗ, торгового центра |
| 4.  | Отсутствие Парка |
| 5. | Инициативный взнос жителей в качестве добровольных пожертвований |
| 6. | Трудовое участие ООО “Движение” и неравнодушных жителей |
| 7. | Получение финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |

8. Принципиальные подходы, избранные при разработке и внедрении практики

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание подхода |
| 1. | Разработка проекта и расчета (сметы) |
| 2. | Оповещение жителей о проекте через социальные сети и чаты |
| 3. | Переговоры через Управление городского хозяйства с возможными поставщиками оборудования |
| 4. | Получение финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| 5.  | Спонсорская поддержка |
| 6. | Участие жителей в субботниках во время реализации проекта в неквалифицированных работах |
| 7. | Доступность Комплексной площадки для всех жителей города  |

9. Результаты практики *(что было достигнуто)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя |
| за последний год реализации практики | за весь период реализации |
| 1. | Ежедневное посещение |  |  |
| 2. | Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики (не только дети-участники, но и их родители), человек | 3000 |  |

10. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| 1. | Котова Лариса Вахитовна – инициатор проекта | Лидер практики: 1. Разработка проектной документации;
2. Работа и контроль на всех этапах реализации проекта;
3. Взаимодействие с администрацией;
4. Согласование разрешительных документов;
5. Проведение собрания граждан;
6. Привлечение спонсоров для участия в реализации проекта;
7. Согласование актов-приема передачи объекта.
 |
| 2. | Член инициативной группы | Подготовка ситуационного плана |
| 3. | Член инициативной группы | Подготовка и оформление протоколов |
| 4. | Член инициативной группы | Организация работы Счетной комиссии |
| 5. | Член инициативной группы | Информационная работа о ходе реализации проекта |
| 6. | Член инициативной группы | Мониторинг голосования |
| 7. | Член инициативной группы | Контроль учета финансов |
| 8. | Член инициативной группы | Организация субботников |
| 9. | Член инициативной группы | Транспортное сопровождение |
| 10. | Член инициативной группы | Оповещение жителей |
| 11. | Представитель Службы заказчика | Расчет сметы проекта в текущих ценах |
| 12. | Куратор от Управления городского хозяйства | 1. Аукционные процедуры по закупке оборудования;
2. Контроль за ходом реализации проекта;
3. Акт приема- передачи объекта.
 |
| 13. | Представитель ООО”Движение” | Земляные и монтажные работы |
| 14. | Представитель Администрации | Получение финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |

11. Заинтересованные лица, на которых рассчитана практика

|  |  |
| --- | --- |
| Количество граждан, участвующих в реализации практики | Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики |
| 150 | 3000 |

12. Краткое описание бизнес-модели реализации практики

|  |
| --- |
| 1. Инициативный взнос жителей в качестве добровольных пожертвований |
| 2. Трудовое участие ООО “Движение” в земляных и монтажных работах |

13. Краткое описание практики

|  |
| --- |
| Строительство Комплексной площадки решило проблему досуга для жителей коттеджной застройки, рядом с установленным ранее новым хоккейным кортом.Периметр территории освещен светодиодными светильниками в рамках программы энергосбережения.Удаленность от жилых домов позволило избежать жалоб на шум.Создание условий для проведения праздников, тренировок и т.д. для образовательных и культурных учреждений микрорайона.Близкое расположение точки общепита и магазина. Четкое взаимодействие инициативной группы, сотрудников администрации, спонсоров и жителей позволило выиграть в конкурсе инициативных проектов, заняв 1 место и реализовать проект. |

14. Действия по развертыванию практики

*Описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание мероприятия | Исполнитель |
| 1. | Информационная кампания по возможному участию в конкурсе | Лидер практики |
| 2. | Оформление заявки на определение части с получением постановления | Лидер практики., Глава города |
| 3. | Формирование команды проекта | Инициативная группа |
| 4. | Подготовка конкурсной документации | Лидер практики. инициативная группа, сотрудники администрции, ООО “Движение” |
| 5. | Конкурсная процедура | Лидер практики |
| 6. | Информационная кампания | Массовые средства связи города с привлечением информационных чатов и лчное участие неравнодушных жителей |
| 7. | Общегородское голосование на цифровой плптформе | Массовые средства связи города |
| 8. | Определение победителей.1 место в конкурсе | Конкурсная комиссия при администрации |
| 9. | Внесение инициативного платежа | Лидер практики |
| 10. | Получение финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Администрация Снежинского городского округа |
| 11. | Аукционно-закупочные процедуры | Куратор от Управления городского хозяйства |
| 12. | Земляные и монтажные работы с получением разрешительной документации | Представитель ООО”Движение”.Куратор от Управления городского хозяйства.Лидер практики. |
| 13.  | Приемо-сдаточные работы | Представитель ООО”Движение”.Куратор от Управления городского хозяйства.Лидер практики. |
| 13.  | Передача в муниципальную стоимость | Представитель Комитета по управлению имуществом |

15. Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения реализации практики

*Принятые НПА*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| 1. | Постановление администрации Снежинского городского округа от 07.02.2022 №160 Об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты | Реализация инициативного проекта «Устройство комплексной физкультурно-досуговой площадки для детей и взрослых» на земельном участке, находящемся в собственности у муниципального образования “город Снежинск”, расположенный в пределах границы территории, прилегающей к существующему хоккейному корту в жилом поселке №2 |
| 2. | Расчет (смета) №2022/02-01-03  | Определение стоимости проекта |
| 3. | Протокол собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта от 18.02.2022 г. | Одобрение граждан |
| 4. | Гарантийное письмо ООО”Движение” от 24.02.2022 №01 на проведение земляных и монтажных работ | Проведение земляных и монтажных работ в рамках гарантийных обязательств |
| 5. | Администрация города Снежинска Челябинской области Муниципальное казенное учреждение “Комитет по управлению имуществом города Снежинска” Распоряжение 30.05.2023 №311[О внесении изменений в реестр муниципального имущества] | Внесение изменений в реестровый учет.Постановка на учет оборудования. |
| 6. | Постановление администрации Снежинского городского округа от 07.06.2023 №800 Об организации обслуживания | Обеспечение надлежащую эксплуатацию, обслуживание, контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией объекта |

*Измененные НПА*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
|  | - | - | - |

16. Ресурсы, необходимые для внедрения практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание ресурса | Для каких целей данный ресурс необходим |
| 1. | Земельный участок | Устройство комплексной физкультурно-досуговой площадки |
| 2. | Кадровые  | Разработка проектно-сметной документации |
| 3 | Информационные | Организация голосования, субботников, техническая поддержка |
| 4. | Финансовые:1. Получение финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
2. Инициативный платеж.
 | Реализация проекта |
| 5. | Административные | 1. Получение финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
2. Куририрование на всех этапах проекта.
3. Аукционно-закупочные процедуры.
4. Приемо-сдаточные работы.
5. Передача в муниципальную стоимость.
6. Цифровая поддержка в рамках голосования.
 |
| 6. | Трудовые | Земляные и монтажные работы |

17. Выгодополучатели

(*регион, предприниматели, жители т.п.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
|  | Жители округа | Строительство Комплексной площадки решило проблему досуга для жителей коттеджной застройки, рядом с установленным ранее новым хоккейным кортом.Периметр территории освещен светодиодными светильниками в рамках программы энергосбережения.Удаленность от жилых домов позволило избежать жалоб на шум.Создание условий для проведения праздников, тренировок и т.д. для образовательных и культурных учреждений микрорайона. |

18. Затраты на реализацию практики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Статья затрат | Объем затрат | Источник финансирования |
| 1. | Инициативный платеж | 113100 руб. | Добровольные пожертвования |
| 2. | Трудовое участие | 336778,80 руб. | ООО”Движение” |
| 3, | Остальная сумма | 962538 руб. | Финансовая поддержка за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|  | ИТОГО | 1412416,80 руб. |  |

19. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение после внедрения практики *(не более 0,5 страницы)*

|  |
| --- |
| - |

20. Краткая информация о лидере практики/команде проекта *(не более 0,5 страницы)*

|  |
| --- |
| Лидер проекта – Котова Лариса Вахитовна.Депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа с 2020 года.Инициатор реализованного проекта по строительству Комплексной площадки для детей и взрослых в жилом поселке № 2.Инициатор и организатор благотворительной акции «Поделись игрушкой с другом».Инициатор и один из организаторов акции в поддержку бойцов СВО.Куратор ежегодного строительства ледового городка в жилпоселке № 2.Инициатор объявленного ППО РФЯЦ — ВНИИТФ конкурса эскизов для создания мурала на стене клуба «Дружба», посвященного первостроителям Снежинска.Активный участник оргкомитета по проведению различных календарных праздников для детей и взрослых - жителей жилпоселка № 2 и деревни Ключи.Инициатор и организатор благотворительной акции по сбору и передаче вещей для нуждающихся пожилых жителей и многодетных семей.Организатор корпоративного отдыха сотрудников.Отмечена благодарностями Депутата Государственной Думы РФ, 3 Глав Снежинска, 2 созывов Собрания депутатов Снежинска, РФЯЦ – ВНИИТФ, ППО РФЯЦ – ВНИИТФ, дипломами круизной компании “Спутник-Гермес” и “Wolga- Wolga ”. |

21. Ссылки на интернет-ресурсы практики

*Ссылки на официальный сайт практики, группы в социальных сетях и т.п.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
|  | Официальный сайт администрации города Снежинска | http://www.snzadm.ru/ |

22. Список контактов, ответственных за реализацию практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ответственный (ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
|  | Котова Лариса Вахитовна |  +79088275165e-mail opraygmail.com@mail.ru |