Приложение №2

**Паспорт практики**

1. Наименование практики

|  |
| --- |
| Разработкаи реализация механизма социального партнерства в целях развития городских пространств |

2. Наименование территории, на которой данная практика была реализована

|  |
| --- |
| Муниципальное образование город Балаково |

3. Предпосылки реализации

|  |
| --- |
| Общественная инфраструктура города Балаково формировалась одновременно с застройкой городских территорий. Рекреационные зоны и общественные территории сложились еще в 80-е годы прошлого столетия – в период застройки города. Места отдыха обустраивались с учетом нормативных требований прошлого, что обусловило фактическое состояние используемых элементов благоустройства, их незначительное количество и состояние, не отвечающее в настоящее время современным стандартам благоустройства и потребностям жителей.  Со временем изменился и подход к уровню благоустройства, повышение требований горожан к набору используемых элементов, их качеству, с учетом требований обеспечения безопасности, эстетичности используемых элементов. Возникла необходимость обустройства игровых, культурно-спортивных зон отдыха с учетом различных целевых групп, возрастных категорий, интересов и предпочтений. Безусловной необходимостью стало также обеспечение маломобильных групп населения возможностью безбарьерного доступа к общественным пространствам. Объектам уличного освещения из-за изношенности, частичной неисправности, устаревшего дизайна и повышенного потребления электроэнергии требовалась модернизация.  Возникла потребность в улучшении уровня благоустройства ряда городских территорий общего пользования, повышении их эстетической и функциональной привлекательности, обеспечении качества и удобства для горожан, создания наиболее комфортных условий для отдыха жителей. |

4. Сроки реализации практики

|  |
| --- |
| 2019г. – по настоящее время. |

5. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение до внедрения практики

|  |
| --- |
| Общая площадь городских территорий – 7551 га. Общая площадь городских парков, садов, скверов, бульваров, озеленения улично-дорожной сети – 806 га.  Расходная часть бюджета муниципального образования город Балаково в 2019 году составила 716,4 млн.руб., из них на благоустройство 210,1 млн.руб.  Результаты опросов жителей, проведенных в 2018 году, показывают необходимость проведения поэтапной реконструкции мест общего пользования, обновления и омолаживания растительности. Общественным пространствам требуется ремонт дорожно-тропиночной сети с использованием экологичных устойчивых материалов. В зонах рекреации требуется организовать функциональные площадки и зоны, провести ревизию светильников и оборудования уличного освещения, установить в необходимом количестве современные малые архитектурные формы.  На территории города Балаково расположено 43 общественные территории, нуждающиеся в ремонте, благоустройстве и обновлении. Выделяемые ежегодно на эти цели бюджетные средства не позволяют в полной мере реализовать весь комплекс необходимых работ по благоустройству. |

6. Цель (цели) и задачи практики

|  |
| --- |
| Цель: Создание современных зон отдыха, повышение уровня качества и комфорта городской среды для всех слоев населения, в том числе маломобильных групп и различных сообществ.  Задачи:  - повысить уровень обеспеченности бесплатной досуговой инфраструктурой для детей и подростков, необходимой для социализации подрастающего поколения,  - увеличить количество мест для занятий спортом молодежи и лиц старшего поколения,  - повысить доступность зон отдыха для маломобильных групп населения,  - обеспечить общественные территории лавочками, скамейками и урнами в необходимом количестве,  - увеличить количество пешеходных связей на общественных территориях,  - привести в соответствие современным требованиям эстетичности, безопасности и комфорта общественные пространства,  - выполнить ревизию уличного освещения, снизить затраты за потребление путем реализации энергоэффективных мероприятий, обеспечить современный дизайн объектов уличного освещения. |

7. Возможности, которые позволили реализовать практику

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Описание возможности |
| 1. | Финансовые ресурсы из внебюджетных источников - средства социально-ответственного бизнеса. |
| 2. | Трудовые ресурсы - участие населения в работах по благоустройству (сбор растительного и бытового мусораво время «субботников»). |
| 3. | Административный ресурс - инициирование механизма реализации практики, организация взаимодействия и координация действий участников реализации практики, освещение в СМИ. |

8. Принципиальные подходы, избранные при разработке и внедрении практики

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Описание подхода |
| 1. | Анализ потребностей всех групп населения муниципального образования город Балаково при реализации мероприятий благоустройства общественных пространств – территории присутствия Госкорпорации «Росатом». |
| 2. | Проектный подход к благоустройству. |
| 3. | Комплексный подход, синхронизация работ, выполняемых за счет средств социально-ответственного бизнеса с работами по благоустройству общественных пространств, выполняемых за счет бюджетных источников (федеральный, областной и местный). |
| 4. | Информационная открытость. |

9. Результаты практики: 2019 – настоящее время

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель, единица измерения | Значение показателя |
| *9.1. Благоустройство парка «Энергетик» 7 мкр. (Балаковская АЭС),*  *площадь 54721 кв.м* | | |
| 1. | Установка спортивной площадки с обустройством антитравматического резинового покрытия, кв.м. | 358 |
| 2. | Установка скамеек и лавочек, шт. | 50 |
| 3. | Установка урн, шт. | 19 |
| 4. | Установка МАФ, шт. | 104 |
| 5. | Установка спортивного комплекса «Паук» и «Юный скалолаз», шт. | 2 |
| 6. | Установка детского игрового комплекса «Угловой Трап», шт. | 1 |
| 7. | Установка детского игрового оборудования, шт. | 5 |
| 8. | Обустройство антитравматического резинового покрытия под игровые комплексы,кв.м. | 350 |
| 9. | Установка арочной конструкции с вывеской на входе в парк | 1 |
| 10. | Установка трибуны с навесом, шт. | 1 |
| 11. | Установка комплекса для аджилити, шт. | 1 |
| 12. | Установка туалетного модуля, шт. | 1 |
| 13. | Монтаж элементов системы полива, ед. | 1 |
| 14. | Ремонт пешеходных дорожек и устройство новых пешеходных связей, кв.м. | 6264 |
| 15. | Обустройство площадки для парковки, м/мест | 100 |
| 16. | Модернизация системы уличного освещения парка и установка современныхэнергоэффективных уличных светильников, шт. | 100 |
| *9.2. Строительство на территории гимназии № 2 многофункционального физкультурно-спортивного комплекса в рамках большого проекта по развитию спорта в городах расположения атомных станций "Планета баскетбола - Оранжевый атом" (Балаковская АЭС, «Центр спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом»), площадь 8241 кв.м* | | |
| 1. | Устройство основания под футбольное поле, ед. | 1 |
| 2. | Устройство основания под универсальные площадки, с установкой оборудования ед. | 2 |
| 3. | Обустройство места для тренажерных занятий воркаутом и беговых дорожек, с установкой оборудования, ед. | 1 |
| 4. | Монтаж специального синтетического покрытия и искусственного газона, ед. | 2 |
| 5. | Электромонтаж освещения, с установкой опор, шт. | 9 |
| *9.3. Благоустройство парка по ул. Заовражная (Саратовская ГЭС) в рамках благотворительной программы «Чистая энергия», площадь 40800 кв.м* | | |
| 1. | Установка бордюрного камня, п.м. | 38 |
| 2. | Установка поребрика, п.м. | 154 |
| 3. | Обустройство пешеходной дорожки и площадки перед центральной елкой, кв.м. | 332 |
| *9.4. Реконструкция мемориального комплекса (Обелиск)*  *(Балаковская АЭС, Саратовская ГЭС, БФ АО «Апатит» и другие представители социально ответственного бизнеса), площадь 21049 кв.м* | | |
| 1. | Демонтажи замена облицовочного материала конструкций Обелиска и «чаши Слез» с использованием гранита трёх видов и трёх цветов,произведение ремонта твёрдого покрытия центральной части Обелиска (замена брусчатки, ремонт лестничных маршей и пандуса), устройство дополнительного пандуса на Обелиске, нового пьедестала для цветов, монтаж новой конструкции на Вечном огне в виде Звезды, кв.м. | 574 |
| 2. | Очистка и восстановление надписей на пилонах, ордене и конструкции Обелиска, |  |
| 3. | Подведение коммуникации водоснабжения и водоотведения к «чаше Слез», п.м. | 86 |
| 4. | Выполнение ревизии сетей газоснабжения, п.м. | 11,4 |
| 5. | Замена коммуникаций освещения и монтаж декоративного освещения Обелиска, п.м., шт. | Кабель - 170  Светильники -19 |
| 6. | Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории, с высадкой в грунт берез, каштанов, шт. | 24 |
| 7. | Оснащение системой видеонаблюдения |  |
| *9.5. Благоустройство аллеи Хлеборобов в парке у городского Дворца культуры (балаковские фермеры и руководители ряда аграрных компаний), площадь 1254 кв.м* | | |
| 1. | Реконструкция входной аллеи. Выравнивание на проектный уровень основания бетонного тротуара, заменена газонных бордюров, установка шарнирных бордюров в круглой клумбе и центральной радиусной площадке. Расширение Аллеи на 1 м., выравнивание клумб по форме. Заведение закладных труб для  устройства полива и подведение электричества в центральную круглую клумбу для возможной дальнейшей модернизации (установки фонтана). |  |
| 2. | Укладкатротуарной плитки с повышенной прочностью и влагостойкостью из сочетания 8 видов плитки различной по геометрии и цветам, кв.м. | 954 |
| 3. | Установка радиусных лавочек, шт. | 12 |
| 4. | Устройство альпинария и рокария, кв.м. | 300 |
| 5. | Высадка в клумбы горных сосен, можжевельников и лиственных кустарников, шт. | 110 |
| *9.6. Благоустройство территории новой пристани (ИП Кулагин Е.В.),*  *площадь 2714 кв.м.* | | |
| 1. | Укладка газона с устройством автополива, кв.м. | 2150 |
| 2. | Устройство рокария, кв.м | 72 |
| 3. | Высадка деревьев крупномеров, кустарников лиственных, многолетних цветов, шт. | 85 |
| 4. | Укладка тротуарной плитки, кв.м. | 730 |
| 5. | Установка пергол, шт. | 4 |
| 6. | Установка лавочек, шт. | 20 |
| 7. | Реставрация пирса, п.м. | 90 |
| 8. | Устройство системы освещения пристани, с установкой светильников, шт. | 50 |
| *9.7. Ремонт дворовой территории по улице Чапаева, д.109(ООО «ПИК»)* | | |
| 1. | Ремонт тротуарного покрытия, кв.м. | 789,9 |
| 2. | Ремонт дороги, устройство парковки, кв.м | 1890,8 |
| 3. | Установка бортового камня, п.м. | 697,5 |

10. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| 1. | Администрация Балаковского муниципального района. | -выработка механизма социального партнерства,  - организация и проведение совещаний, собраний, обсуждений проектов благоустройства, в том числе с заинтересованными жителями,  - поддержка и реализация инициатив заинтересованных групп жителей,  - организация взаимодействия социально ответственного бизнеса и иных участвующих в благоустройстве заинтересованных лиц,  - информационное освещение в СМИ хода реализации проекта,  - организация мероприятий по дальнейшему содержанию и развитию территории. |
| 2. | Балаковская АЭС.  Саратовская ГЭС.  БФ АО «Апатит».  ООО «ПИК».  ИП Кулагин Е.В.  Другие представители социально ответственного бизнеса. | - приобретение необходимого оборудования и выполнение работ по благоустройству за счет собственных финансовых и трудовых ресурсов. |
| 3. | Население города. | - трудовое участие в реализации проекта. |
| 4. | МБСПУ «Комбинат благоустройства». | - текущее содержание территории. |

11. Заинтересованные лица, на которых рассчитана практика

|  |  |
| --- | --- |
| Количество граждан, участвующих в реализации практики | Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики |
| Профильные специалисты администрации БМР и муниципальных предприятий,сотрудники социально-ответственного бизнеса, неравнодушные жители, сотрудники МБСПУ «Комбината благоустройства» | Жители Балаковского муниципального района и гости города. |

12. Краткое описание бизнес-модели реализации практики

|  |
| --- |
| Администрацией Балаковского муниципального района был инициирован механизм социального партнерства в сфере благоустройства. Данный механизм был успешно реализован в отчетном периоде на примере благоустройства ряда общественных территорий: парка «Энергетик» в 7 мкр., парка по ул. Заовражная, мемориального комплекса (Обелиска), многофункционального физкультурно-спортивного комплекса территории гимназии № 2, аллеи Хлеборобов, территории новой пристани, а также дворовой территории по улице Чапаева, д.109.  Представители социально-ответственного бизнеса при нахождении точек взаимного интереса являются важными участниками реализации практики, заинтересованной стороной в развитии городских пространств. Благоустройство общественных территорий для таких предприятий становится вкладом в социальный капитал. Руководители этих предприятий, как и все жители Балаковского муниципального района, являются конечными «потребителями» благоустройства, но имеют больше возможностей изменить городскую среду. Планомерная и целенаправленная работа с руководителями предприятий и заинтересованными лицами позволила найти оптимальные решения в развитии сферы благоустройства и повысить уровень качества и комфорта городской среды для всех слоев населения, в том числе маломобильных групп и различных сообществ. |

13. Краткое описание практики

|  |
| --- |
| Корпоративная социальная ответственность предусматривает не только выполнение требований законодательства, но и финансирование мероприятий по решению вопросов местного значения в местах присутствия организации. Одной из проблем эффективного развития благотворительной деятельности социально-ответственного бизнеса является слабо оформленный публичный спрос на социальную активность предприятий, когда общественный запрос не сформулирован, публичные представления о справедливости искажены, действуютслабые механизмы информирования общества и общественного признания социальной деятельности компаний.  В настоящее время крупные компании оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие территорий. Негативные для устойчивого развития социальные и экологические последствия деятельности крупных предприятий можно предотвратить путем согласованных действий органов местного самоуправления и социально-ответственного бизнеса, направленных на постепенное формирование социально ориентированных моделей их поведения, и, как следствие, повышение качества жизни жителей района.  Наиболее перспективным направлением повышения уровня социальной ответственности бизнеса на территории Балаковского муниципального района, обеспечивающим высокий уровень мотивации хозяйствующих субъектов к реализации социальных программ, является технология социального партнерства.  Развитие партнерства органов местного самоуправления и социально-ответственного бизнеса является основой для повышения эффективности реализации социальных программ и, как следствие, решения задач социально-экономического развития территории района. Систематическая работа в этом направлении позволила ощутимо преобразить облик города. Результатом этой работы стали успешно реализованные проекты: парк «Энергетик» в 7 мкр., парк по ул. Заовражная, мемориальный комплекс (Обелиск), многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс территории гимназии № 2, аллея Хлеборобов, территория новой пристани, а также дворовая территория по улице Чапаева, д.109. |

14. Действия по развертыванию практики

*Описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание мероприятия | Исполнитель |
| 1. | Инициирование механизма закрепления за городскими предприятиями муниципальных парков и скверов с учетом территориальной близости, и исторической связи на заседании Совета руководителей предприятий Балаковского муниципального района. | Администрация Балаковского муниципального района. |
| 2. | Согласование с руководителями городских предприятий условного закрепления за предприятиями муниципальных парков и скверов с учетом территориальной близости, и исторической связи на заседании Совета руководителей предприятий Балаковского муниципального района. | Совет руководителей предприятий Балаковского муниципального района. |
| 3. | Разработка проектов благоустройства общественных пространств. | Представители социально-ответственного бизнеса. |
| 4. | Проведение совещаний по согласованию проектов с заинтересованными лицами, в том числе с учетом мнения жителей. | Администрация Балаковского муниципального района.  Балаковская АЭС.  Саратовская ГЭС.  БФ АО «Апатит».  ИП Кулагин Е.В.  ООО «ПИК».  Другие представители социально-ответственного бизнеса. |
| 5. | Приобретение необходимого оборудования, материалов и выполнение работ по благоустройству за счет собственных финансовых и трудовых ресурсов. | Балаковская АЭС.  Саратовская ГЭС.  БФ АО «Апатит».  ИП Кулагин Е.В.  ООО «ПИК».  Другие представители социально-ответственного бизнеса. |
| 6. | Информационное освещение реализации проектов благоустройства. | Администрация Балаковского муниципального района. |
| 7. | Координация выполнения работ по благоустройству. | Администрация Балаковского муниципального района. |
| 8. | Приёмка имущества в казну муниципального образования город Балаково по договору пожертвования и закрепление на праве оперативного управления за МБСПУ «Комбинат благоустройства» для текущего содержание объектов. | Администрация Балаковского муниципального района.  Балаковская АЭС.  Саратовская ГЭС.  БФ АО «Апатит».  ИП Кулагин Е.В.  ООО «ПИК».  МБСПУ «Комбинат благоустройства». |

15. Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения реализации практики

*Принятые НПА*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
|  | Постановление администрации Балаковского муниципального района от 13 декабря 2019 года №4780 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления». | Имущество переданное Балаковской АЭС МО г.Балаково по договору пожертвования, закреплено на праве оперативного управления за МБСПУ «Комбинат благоустройства» в целях дальнейшего содержания. |

16. Ресурсы, необходимые для внедрения практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание ресурса | Для каких целей данный ресурс необходим |
| 1. | Финансовые ресурсы из внебюджетных источников | Приобретение необходимого оборудования, материалов и выполнение работ по благоустройству. |
| 2. | Административный ресурс | Координация действий.  Информационное освещение реализации проектов благоустройства. |
| 3. | Трудовые ресурсы | Добровольное участие населения в работах по благоустройству (сбор растительного и бытового мусора во время «субботников») экономит финансовые средства для производства работ, закупки материалов и т.д. |
| 4. | Символические ресурсы | Общественная поддержка.  Благодарность жителей.  Признание общественности. |

17. Выгодополучатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выгодополучатель/группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики | |
| 1. | Администрация Балаковского муниципального района. | - улучшение внешнего облика городской территории;  - благоустройство и обновление общественной территории, ставшая излюбленным местом притяжения жителей и гостей города;  - обеспечение привлекательности, устойчивого развития территории города;  -экономия бюджетных средств за счет трудового и финансового участия социально ответственного бизнеса в работах по благоустройству;  - повышение уровня привлекательности как города в целом, так и микрорайонов расположения благоустроенных общественных территорий; |
| 2. | Балаковская АЭС.  Саратовская ГЭС.  БФ АО «Апатит».  ИП Кулагин Е.В.  ООО «ПИК».  Другие представители социально ответственного бизнеса. | - внесение значительного вклада в развитие городских общественных пространств;  - укрепление статуса социально-ответственного хозяйствующего субъекта;  - повышение качества досуга и отдыха сотрудников, преимущественно проживающих в микрорайонах расположения благоустроенныхтерриторий. |
| 3. | Старшее поколение, семьи с детьми. | - организация дополнительного места отдыха и проведения досуга |
| 4. | Маломобильные группы населения. | - обеспечение дополнительной безбарьерной городской среды |
| 5. | Дети и подростки. | - повышение уровня обеспечения бесплатной досуговой и спортивной инфраструктурой, необходимой для физического развития и социализации, тем самым создание условий для внеурочной занятости, что, в конечном итоге, положительно влияет на снижение уровня подростковой преступности. |
| 6. | Спортсмены. | - увеличение количества мест для занятий спортом. |
| 7. | Владельцы животных. | - появление территории и инфраструктуры для дрессировки животных. |
| 8. | Гости города | - появление нового комфортного и доступного места для отдыха, общения и развлечений на любой вкус и возраст. |

18. Затраты на реализацию практики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья затрат | Объем затрат, тыс.руб. | Источник финансирования |
| 1. | Финансовые средства Балаковской АЭС на реализацию мероприятий по благоустройству парка «Энергетик» в 7 мкр. | 23324,0 | Собственные финансовые и трудовые ресурсы Балаковской АЭС. |
| 2. | Финансовые средства Саратовской ГЭС на реализацию мероприятий по благоустройству парка по ул. Заовражная. | 400,0 | Собственные финансовые и трудовые ресурсы Саратовской ГЭС. |
| 3. | Финансовые средстваБалаковской АЭС, Саратовской ГЭС, БФ АО «Апатит» и других представителей социально ответственного бизнеса на реконструкцию мемориального комплекса (Обелиск) | 15000,0 | Собственные финансовые ресурсы Балаковской АЭС, Саратовской ГЭС, БФ АО «Апатит» и других представителей социально ответственного бизнеса. |
| 4. | Финансовые средства балаковских фермеров и руководителей ряда аграрных компаний на благоустройство аллеи Хлеборобов в парке у городского Дворца культуры | 4000,0 | Собственные финансовые ресурсы балаковских фермеров и руководителей ряда аграрных компаний. |
| 5. | Финансовые средства ИП Кулагина Е.В. | 5000,0 | Собственные финансовые и трудовые ресурсы ИП Кулагина Е.В. |
| 6. | Финансовые средства ООО «ПИК» на ремонт дворовой территории по улице Чапаева, д.109 | 800,0 | Собственные финансовые и трудовые ресурсы ООО «ПИК». |

19. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение после внедрения практики

|  |
| --- |
| В результате реализации работ по благоустройству территорий обновлены общественные зоны отдыха жителей, созданы места рекреации, отвечающие современным требованиям комфорта. Отмечается повышение уровня комфортности горожан в местах общего пользования; увеличение количества благоустроенных городских общественных территорий; обеспечение доступности зон отдыха, в том числе и общественных территорий для маломобильных групп населения, создание условий для массового отдыха и проведения досуга жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; создание условий для занятия спортом; совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и содержание детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм. |

20. Краткая информация о команде проекта

|  |
| --- |
| **Балаковская АЭС** – одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 (проект В-320). Ежегодно она вырабатывает порядка 30 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Доля Балаковской АЭС в общей генерации электроэнергии, которая вырабатывается в Саратовской области, – более 75%. Ее электроэнергия поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири. Балаковская АЭС – признанный лидер атомной энергетики России по многим показателям. Станция 17 раз удостаивалась звания «Лучшая АЭС России» (по итогам работы в 1995, 1999, 2000, 2003, 2005–2009 и 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 и 2017, 2018, 2019 гг.). В девятый раз – по итогам 2019 года – Балаковская АЭС признана лучшей среди российских атомных станций по культуре безопасности. За все 35 лет работы Балаковской АЭС негативного воздействия на окружающую среду не отмечено.  С 2018 года за счет собственных средств проводила работы по благоустройству парка «Энергетик» в 7 мкр. Выделяла средства для реставрации мемориального комплекса (Обелиск). В 2020 году закончила строительство на территории гимназии № 2 г.Балаково многофункционального физкультурно-спортивного комплекса.  **Балаковский филиал АО «Апатит»** (балаковский химический кластер Группы «ФосАгро») специализируется на производстве фосфорсодержащих удобрений (один из лидеров по объемам выпуска в Европе) и кормовых фосфатов (один из лидеров по объемам выпуска в России, единственный в стране производитель кормового монокальцийфосфата). Предприятие расположено в Саратовской области, на юге России, вблизи от основных регионов-потребителей минеральных удобрений. Это первое предприятие в стране, сертифицированное по европейскому стандарту контроля качества кормовых материалов GMP+. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать 1.8 млн тонн MAP/DAP/NPS удобрений в год и 360 тысяч тонн кормового монокальцийфосфата.  Предоставлял технику для вывоза растительных отходов с улиц города. Выделил средства для реставрации мемориального комплекса (Обелиск).  **Саратовская ГЭС** является в регионе крупным энергетическим объектом, доля которого в общем объеме выработки в Саратовской области составляет порядка 13% от общей выработки в Саратовской области. На Саратовской ГЭС установлено 24 гидроагрегата (их общая мощность на 1 января 2020 года составляет 1427 МВт), в средний по водности год вырабатывается 5,4 млрд кВт•ч электроэнергии. За 52 года эксплуатации Саратовской ГЭС выработано свыше 290 млрд кВт∙ч экологически чистой электроэнергии. Мощность Саратовской ГЭС выдается в энергосистему Центра и Поволжья.Главными приоритетами гидроэнергетиков остаются надёжная и безопасная работа станции.Уже несколько лет на Саратовской ГЭС реализуется программа комплексной модернизации.  С 2018 года выполняет работы по благоустройству парка по ул. Заовражная. Выделяла средства для реставрации мемориального комплекса (Обелиск).  **Балаковские фермеры и руководители аграрных компаний** выступили спонсорами благоустройства территории общего пользования – Аллеи Хлеборобов в парке у городского Дворца культуры:  ИП Анохина Валентина Владимировна  ИП глава КФХ Кандалов Евгений Викторович  ИП глава КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович  ООО "Агрофирма "Пегас" директор Бирюков Алексей Владимирович  АО "Азимут" генеральный директор Ануфриев Олег Владимирович  ИП глава КФХ Сорокина Наталья Викторовна  ООО "Студенецкое" генеральный директор Белов Иван Федорович  ИП Ветчинкин Михаил Михайлович  ИП глава КФХ Корюкин Сергей Михайлович  ООО "Павловка" директор Скудин Алексей Анатольевич  ИП глава КФХ Савинова Наталья Павловна  ИП глава КФХ Бузулуцкий Олег Валентинович  ИП Кулагин Василий Петрович  ИП глава КФХ Борозова Светлана Александровна  ИП глава КФХ Енин Алексей Анатольевич  ИП глава КФХ Осотов Олег Викторович  ИП глава КФХ Саулин Андрей Александрович  ЗАО "Золотой Век" генеральный директор Зотов Владимир Васильевич  ИП глава КФХ Шапошников Сергей Григорьевич  ИП глава КФХ Ульянкин Виталий Евгеньевич  АО "Волга" генеральный директор Попов Алексей Александрович  ИП глава КФХ Якуша Сергей Анатольевич  СПК "Колхоз имени Карла Маркса" председатель Маснев Анатолий Петрович.  **ИП Кулагин Евгений Васильевич** осуществляет производство мясных и мясорастительных полуфабрикатов.  **ООО «ПИК»** выполняет работы по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог. За счет собственных средств произвело ремонт дворовой территории по улице Чапаева, д.109.  Общая сумма денежных средств, направленных предприятиями и организациями на благоустройство города Балаково в 2019 году, составила 289,7 млн.руб., в первом полугодии 2020 года составила 307,2 млн.руб. |

21. Ссылки на интернет-ресурсы практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
|  | Сайт администрации Балаковского муниципального района. | <http://www.admbal.ru/komfortnaya-gorodskaya-sreda/proekty-blagoustroystva-sotsialno-otvetstvennogo-biznesa/> |

22. Список контактов, ответственных за реализацию практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Ответственный (ФИО, должность) | Телефон, адрес электронной почты |
|  | Глава Балаковского муниципального района,  СоловьёвАлександр Александрович | 8 (8453) 32-49-49  [admbal@bk.ru](mailto:admbal@bk.ru) |